## Slide 1: Projektplan

## Slide 2: Juni
SEC1
13.06
Beginn
Anmeldung
08.06
19.06
Projektplan
22.06
Trainings Datensatz
28.06
Referenz modell
05.06
Versuchs aufbau
Komponenten Tests
Dokumentation Datenerhebung

## Slide 3: Juli
SEC1
05.07
Implementierungs / Tranformations Konzept
09.07
Lokale Demo Implementierung
10.07
Netzwerk / Cloud Test
14.07
Implementierungs Dokumentation
15.07
Demo Clients (Docker)
Model Finetuning
17.07
Testing und Dokumentation

## Slide 4: August
SEC1
??.08
Strucktur
09.08
Projekt Finalisieren
15.08
Model Evaluierung
??.08
Grundlagen
26.08
UI
??.08
Konzept Evaluierung
Erkentnisse
Ausbau möglichkeiten
Demo Vorstellung

## Slide 5: September
SEC1
Deadline
14.09
09.09
Abgabe
06.09
Finale Version
01.09
Korrektur